Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

275/2011. (XI. 24.) Kt. számú

határozata

a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának fűtéssel és melegvízzel történő ellátása

Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület

1.) megbízza a Tiva-Szolg. Kft-t a Szentmihályi Gyógyfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának fűtéssel és melegvízzel való ellátása érdekében szükséges munkák elvégzésével az általa adott árajánlat alapján, a mellékletben szereplő vállalkozói szerződésnek megfelelő feltételekkel.

2.) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés aláírására.

3.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Tiva-Szolg. Kft-t.

Határidő: azonnal	Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Dr. Fülöp Erik s.k.				Bundáné Badics Ildikó s.k.

polgármester					jegyző

Melléklet a 275//2011. (XI.24.) Kt. számú határozathoz

Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhely:			4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Levelezési cím:		4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.:				(42) 520-500

Bankszámlaszám:		………………………………………………

Képviseli:			Dr. Fülöp Erik polgármester

mint Megrendelő  - a szerződésben a továbbiakban a megnevezése: Megrendelő -

másrészről az

Tiva-Szolg Kft.

Székhely:			4440 Tiszavasvári, Ady Endre út. 8.

Levelezési cím:		4440 Tiszavasvári, Ady Endre út. 8.

Tel:					42/275-425

Adóigazgatási szám:	11255644-2-15

Cégjegyzékszám: 		cg 15-09-063127

Bankszámlaszám:		68700016-10131501

Képviseli:			Szabó András ügyvezető

mint Vállalkozó  - a szerződésben a megnevezése a továbbiakban: Vállalkozó - között a mai napon, az alábbi feltételek mellett:

I.

A szerződés tárgya

1./	A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint elvégzi a Tiszavasvári Strandfürdő területén /4440 Tiszavasvári, Nyárfa út. 4/, az 5702/9 hrsz.-on üzemeltetett, kb. 600 méter mélységű, kútfejen mért 45 C0 hőmérsékletű termálvizet biztosító termálkútból kiszivattyúzott termálvíz eljuttatását a strandon lévő fizikoterápia és masszázsszolgáltatást nyújtó kb. 231 m2 alapterületű építmény déli épületszárnyába fűtés és melegvíz előállítás, továbbá termálvíz medence feltöltés céljából.

Az eljuttatott termálvíz hőenergiáját felhasználva kialakítja a fűtendő épület padlófűtéséhez szükséges eszközök beszerelését, a használati melegvíz előállításához szükséges eszközök beszerelését, illetve az épületben lévő medence feltöltési lehetőségének kialakításához csatlakozási lehetőséget biztosít. A padlófűtésnek és a használati melegvíz előállításának legkésőbb a szerződéses határidő lejártáig biztonságos módon szükséges működnie.

A vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a kiszivattyúzott termálviz gáztalanító rendszerét kialakítja.

2./	A Vállalkozó jelen szerződés alapján köteles elvégezni az ajánlatkérési dokumentációban illetve a Vállalkozó ajánlatában szereplő munkákat, az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

3./	A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez a szerződés aláírását követően haladéktalanul hozzálát, a vállalt szolgáltatást folyamatosan, a szerződés szerinti határidők megtartása mellett elvégzi és azokat a szerződés szerinti feltételek mellett dokumentálva a Megrendelő részére átadja.

4./	A Megrendelő arra vállal kötelezettséget, hogy a Vállalkozó kötelezettségei teljesítéséhez a jelen szerződésben meghatározott megrendelői szolgáltatásokat időben elvégzi, illetőleg rendelkezésre bocsátja. A munkálatok elvégzését követően a munkálatokat jegyzőkönyvileg átveszi és a sikeres átvételt követően a vállalkozói díjat a Vállalkozó részére megfizeti.

5./	A Vállalkozó kijelenti, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a termálkút esetleges meghibásodásáért, vagy nem megfelelő vízhozamáért nem tartozik felelősséggel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fűtés és a használati melegvíz előállításához minimum 20 C0 hőmérsékletű, a beltéri medence feltöltéséhez minimum 30 C0 hőmérsékletű termálvíz szükséges. A rendszer kialakítása ez alapján került meghatározásra, tervezésre. Amennyiben a termálkút esetleges meghibásodása, vagy nem megfelelő vízhozama, hőmérsékleti adottságai /min. 40 C0 kútfejen mért vízhőmérséklet/ miatt a fent vázolt hőmérsékletű paraméterek nem tarthatóak, úgy a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

Vállalkozót felelősség csak és kizárólag az általa készített rendszer működőképességéért terheli.

II.

A Vállalkozó kötelezettségei

1./	A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a jelen vállalkozási szerződés feltételei alapján megfelelő minőségben elvégezni.

2./	A Vállalkozó saját költségére köteles beszerezni a szerződés tárgyát képező munkákhoz szükséges anyagokat. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja.

3./	A Vállalkozó köteles folyamatosan informálni a Megrendelőt a munkák állásáról és a Megrendelővel a szerződés teljesítése során szorosan együttműködni, az egyes folyamatokat, valamint az átadás-átvételt az alább meghatározott módon dokumentálni.

III.

A Megrendelő kötelezettségei

1./	A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére az alábbi díjmentes szolgáltatásokat biztosítani:

1.1 	Szabad beszállítási útvonal az anyagok szerelvények beszállításához, szabad terület azok lerakodásához, összeszereléséhez és beszereléséhez.

1.2	Az építési területre szállított anyagok, gépek, berendezések őrzés-védelmét az építés idejére biztosítani.

2./	A Megrendelő köteles a Vállalkozóval a szerződés teljesítése során szorosan együttműködni.

IV.

A szerződés lebonyolításának menete

1./	A Felek a szerződés megkötése után egyeztetnek arról, hogy a Megrendelő konkrétan milyen módon biztosítja a munkaterületet, a szállítási útvonalakat, a szerződés teljesítése közbeni raktározás feltételeit a Vállalkozó részére.

2./	A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó számára a Megrendelő érintett területeire történő akadálytalan és késedelemmentes belépési jogot, valamint a helyszínhez való hozzáférést.

3./	A Megrendelő a műszaki ellenőre útján ellenőrzi a munkavégzés ütemét, a munka minőségét.

4./	A Vállalkozó a munka elkészültéről értesíti a Megrendelőt. Az értesítést követően a felek átadás-átvételi eljárásban azt vizsgálják meg, hogy a szerződés tárgyát képező munka az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelően és megfelelő minőségben elkészült-e. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A szerződés az átadás tényét rögzítő jegyzőkönyv lezárásával teljesül, ekkor válik jogosulttá a Vállalkozó a végszámla benyújtására.

V.

A vállalkozói díj

1./	A jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén a vállalkozót megillető vállalkozói díj összege

5.350.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.687.500. Ft

azaz hatmillió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint

2./	Az ár tartalmazza az ajánlat szerinti munka teljes árát, valamennyi a kivitelezéshez szükséges költséggel együtt, kivéve a 3. pontban meghatározott feladatokat.

3./	A Megrendelő a búvárszivattyú beépítéséhez szükséges helyszíni hozzáférést biztosítja.

4./	A Vállalkozó a munkaidejét, a kivitelezés időtartama alatt, a Megrendelő egyetértésével állapítja meg. Szükség esetén az egyébként Vállalkozó költségére elrendelt túlmunka, ill. a hétvégi munkavégzés lehetőségét részére a Megrendelő biztosítja.

5./	A jelen szerződés szabályainak megfelelően elrendelt pótmunkák elszámolása minden esetben a Megrendelő által előzetesen, írásban jóváhagyott költségvetés alapján történik.

VI.

Fizetés

1./ 	A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vállalkozói díjat az alábbiak szerint jogosult kiszámlázni:

Előleg számla benyújtására nincs lehetőség.

A vállalkozó csak és kizárólag a kivitelezési munkálatok maradéktalan teljesítését igazoló dokumentumok kiállítását követően jogosult számlája benyújtására .

2./	A Megrendelő csak hibátlanul, jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően kiállított, leigazolt számlát fogad el. A végszámlához a Vállalkozó köteles csatolni a mennyiségi és minőségi átvételt tanúsító Átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát (vagy annak másolatát), illetve a teljesítésigazolást.

3./	A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számla a teljesítés igazolását követően fizeti ki. Az átutalás a számla beérkezésétől számított 30 napon belül történik a Vállalkozó megjelölt, számlán feltüntetett bankszámlájára.

VII.

Teljesítési határidő

1./	A munkaterület átadása:

2011. november 25. (péntek) napján történik. A felek a munkaterület átadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel.

2./	A teljes szerződés szerinti teljesítés időpontja: 2011. december 20. (kedd)

3./	A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.

VIII.

A felek képviselői a szerződés teljesítése

során

1./	Jelen szerződés teljesítése során a Megrendelőt az alábbi személyek jogosultak képviselni:

| Név, beosztás | Telefonszám | E-mail cím |
| --- | --- | --- |
| Csikós László | (42) 520-500 | varosfejlesztes@tiszavasvari.hu |

2./	Jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozót az alábbi személyek jogosultak képviselni:

| Név, beosztás | Telefonszám | E-mail cím |
| --- | --- | --- |
| Szabó András | (30) 6774763 | szabo.andras@tiva-szolg.hu |

IX.

Szerződésszegés

1./	Szerződésszegésnek minősül valamely Fél által a Szerződésben szabályozott kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése.

2./	Amennyiben a munkavégzést az időjárási viszonyok akadályozzák, ezt a körülményt a Vállalkozó köteles a Szerelési naplóban rögzíteni. A Szerelési naplóban rögzített, Megrendelő által is igazolt időjárás miatti késedelemmel a teljesítési határidő meghosszabbodik.

X.

Vegyes és záró rendelkezések

1./	A szerződés teljesítése során tett nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

2./	A felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kísérelik megoldani.

3./	A felek a jelen szerződéssel összefüggő vitáik eldöntésére vonatkozóan kikötik a Debreceni Városi Bíróság, illetőleg – amennyiben hatásköri okból megyei bíróságnak kell eljárni – a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

4./	Jelen szerződésre, a szerződésben foglalt kivitelezésre vonatkozó garanciára,  illetőleg a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek a Vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.

5./	Ez a szerződés tartalmazza a feleknek valamennyi, a szerződés tárgyával kapcsolatos megállapodását.

6./	Jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ennek jeléül a felek valamennyi mellékletet a szerződéssel azonos módon látták el aláírásaikkal.  A szerződés csak a mellékletekkel együtt érvényes, a szerződés rendelkezései csak a mellékletekkel összhangban értelmezhetők.

7./	A jelen szerződés négy (4) megegyező értelmű példányban készült el, amelyből mindkét fél 2-2 példányt kapott meg a szerződés aláírásával egyidejűleg.

8./	Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Melléklet:

1. számú melléklet: Árajánlat

A jelen szerződést a felek az okirat elolvasása, értelmezése, valamint gondos átvizsgálása után a szerződés bevezető részében megnevezett meghatalmazott képviselőik útján, mint akaratukkal teljes mértékben összhangban állót helybenhagyólag aláírták.

Tiszavasvári, 2011. november 25.

| TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. Szabó András ügyvezető igazgató Vállalkozó | Tiszavasvári Város Önkormányzata Dr. Fülöp Erik polgármester Megrendelő |
| --- | --- |