TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

202/2013. (VII.25.) Kt. számú

határozata

A Tiszavasvári-Szorgalmatos-Tiszalök kerékpárút kiépítése című, ROP-1.1.5-2004-11-0005/37 kódszámú projekt eredményeinek fenntartásáról szóló intézkedési tervről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári-Szorgalmatos-Tiszalök kerékpárút kiépítése című, ROP-1.1.5-2004-11-0005/37 kódszámú projekt eredményeinek fenntartása érdekében az alábbi intézkedési tervet fogadja el.

- Jelenlegi kerékpárút hálózat műszaki elemeinek felmérése (pl. hossz folyóméterben, folyókák, kerékpártárolók száma stb.). A felmérést a megvalósulási terv, ill. helyszíni bejárás segítségével kell megtenni. A műszaki paraméterek nagy része ismert, azok több alkalommal más felmérésekhez megállapításra kerültek. A következő felmérés ezért elsődlegesen a kerékpárút műszaki állapotára, ill. az esetlegesen hiányzó kiegészítő elemekre vonatkozik majd (pl. KRESZ táblák, felfestések), melyek időközben részben rongálás miatt, részben használati kopásból eredően hiányossá válhattak.

Határidő:	2013. október 31.

Felelős: 	polgármester

- A felmérésről nyilvántartást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kerékpárút műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket. A nyilvántartást legalább három évenként frissíteni kell. A nyilvántartás elkészítésénél figyelembe kell venni jelen határozat mellékletét képező jogszabályi kereteket.

Határidő:	első alkalommal 2013. november 30., majd azt követően a felmérést követő hónap 31. napja

Felelős: 	polgármester

- A kerékpárút műszaki elemeinek és állapotuknak a számbavétele után, meg kell határozni, hogy az esetlegesen szükséges pótlást, javítást kivel (cég/szervezet) szándékozik elvégeztetni az önkormányzat, határidők megnevezésével.

Határidő:	2014. január 31.

Felelős: 	polgármester

- A kerékpárút átadása óta eltelt időszakra vonatkozóan át kell tekinteni, van-e szükség a kerékpárút, illetve az ahhoz kapcsolódó létesítmények forgalmi rendjének megváltoztatására. Ennek egyik alapjaként meg kell vizsgálni a baleseti statisztikákat, és a veszélyesnek bizonyult helyszíneken mérlegelni kell a változtatások hatásait. Sok esetben a baleseteket nem az adott útszakaszok veszélyessége, hanem emberi mulasztás, ill. felelőtlenség okozta, amit pusztán forgalmi rend megváltoztatással sokszor nem lehet megelőzni.

Határidő:	2013. október 31.

Felelős: 	polgármester

- A kerékpárút mentén illegális hulladék elhelyezés nem tapasztalható, a települések belterületén utcabútorként hulladéktárolók vannak kihelyezve, ami lehetőséget ad a kerékpárutat használók számára a bármely keletkező hulladék legális elhelyezésére. A korábbi években ettől eltérés nem volt. A Városi Kincstár településüzemeltetésért felelős munkatársai részvételével folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kerékárút környezetében keletkező hulladékot és gondoskodni kell annak elszállításáról.

Határidő:	folyamatos

Felelős: 	polgármester, Városi Kincstár vezetője

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében az 522001-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton belül 4.013 eFt-ot különített el, mely magában foglalja a nevezett kerékpárút karbantartási, kisjavítási, kátyúzási és síktalanítási munkálatait. Az aktuális évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni ezeket a fenntartási feladatokat, az Önkormányzat ugyanakkor a jövőben sem tervezi a szakfeladaton belül elkülöníteni a kerékpárút fenntartására vonatkozó költségeket. A költségvetés készítésekor figyelembe kell venni a 3. pontban rögzített megállapításokat.

Határidő:	2014. február 15.

Felelős: 	polgármester, jegyző

- A kerékpárút egyes karbantartási munkálatait az Önkormányzat jelenleg a START közmunkaprogram keretében látja el. A közmunkaprogramon belül folyamatosan több ember dolgozik útfenntartással és karbantartással kapcsolatos feladatkörben. A jövőben is folyamatosan keresni kell annak a lehetőségét, hogy ilyen jellegű feladatok ellátására az Önkormányzatnak módjában álljon közmunkásokat alkalmazni.

Határidő:	folyamatos

Felelős: 	polgármester, jegyző

- Tiszavasvári Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP-5.1.1/D-12. kódszámú előírásra „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” címmel. A pályázat keretében tervezzük a „Köz- és közlekedésbiztonsági nap” című rendezvény megvalósítását. Ennek keretében kiemelt feladat lesz a biztonságos kerékpáros közlekedés, a kerékpárút megfelelő használatának propagálása a lakosság körében. A megvalósításban együttműködünk a Rendőrség és Polgárőrség helyi szervével, valamint a civil és szakmai szervezetekkel. Az eseményhez kapcsolódóan oktatófilm is készül a közlekedési kultúra javítása érdekében. Kiemelt célkitűzés kell, hogy legyen a további hasonló célú pályázati lehetőségek keresése és lehetőség szerinti megvalósítása.

Határidő:	folyamatos

Felelős: 	polgármester

Dr. Fülöp Erik 	Bundáné Badics Ildikó

polgármester 	jegyző

202/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat melléklete

Jogszabályi keretek

Jelen intézkedési terv elkészítésekor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §-ának ide vágó rendelkezéseit vettük alapul. A jogszabályhely az alábbiakat tartalmazza:

„34. § (1) A közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.”

(2) A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.

(3) A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket a kezelőnek nyilván kell tartania.

(4) A közút megrongálódását a közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.

(5) A közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről a közút kezelője gondoskodik.

(6) Közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen kizárólag az utasforgalomból származó hulladék helyezhető el. Ha közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen nem utasforgalomból származó hulladékot helyeztek el és az ilyen hulladék elhelyezője azonosítható, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának lehet helye, a közút kezelője értesíti a bírság kiszabására jogosult, külön jogszabályban meghatározott hatóságot. A közútkezelő a hulladékkezeléssel és az eljárással kapcsolatos költségeit a hulladék elhelyezőjével szemben érvényesíti.