ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. november 22-én tartandó ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		Önkormányzati feladatellátást szolgáló 	fejlesztések támogatására kiírt pályázat 	megvalósítása

Melléklet:

A előterjesztés előadója:	Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Gáll Attila

Az előterjesztés ügyiratszáma:	6218-9/2018.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 6.1. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2018. november 15.

##### Gáll Attila

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gáll Attila

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

kiírt pályázat megvalósításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 102/2018. (IV.26.) Kt. számú határozattal született döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcéljára támogatási kérelem benyújtásáról. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter második körös, 2018. október 16-án kelt döntése értelmében pályázatunk elnyerte az igényelt támogatást.

Minderről 2018. október 26-án kaptunk tájékoztatást, majd november 8-án kézhez vettük a Belügyminisztérium által kibocsátott támogatói okiratot is. A pályázat forrásösszetétele ennek alapján nem módosult a tervezetthez képest, vagyis az alábbiak szerint alakul:

A beruházás összköltsége: 		22.860.000 Ft

Támogatás (85%):			19.431.000 Ft

Önkormányzati sajáterő (15%):	  3.429.000 Ft

A projekt során 12 önkormányzati tulajdonú út felújítására nyílik lehetőség. Az útszakaszok 10 cm vastag mart aszfaltburkolatot kapnak, alkohol bázisú bitumenemulzió permetezésével, bazalt zúzalék szórásával és hengerelésével, átlagosan 3,5 és 5 m közötti szélességben. A beruházás során 1.811 fm út újul meg, összesen közel 7.000 m2-en

A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. Az építési költségek várhatóan nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a kivitelező cég kiválasztása során árajánlatok bekérésére lesz szükség. A fentiekre való tekintettel javaslom a támogatás igénybevételét és a szükséges sajáterő biztosítását az önkormányzat 2019. évi költségvetésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen a belterületi utak felújítását célzó pályázat megvalósításáról döntést hozni.

Tiszavasvári, 2018. november 15.

Szőke Zoltán

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2018. (XI.22.) Kt. számú

határozata

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

kiírt pályázat megvalósításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Kifejezi szándékát, hogy a belterületi utak, járdák, hidak felújítására a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete II. 2. c) pontja alapján megítélt bruttó 19.431.000 Ft támogatást igénybe veszi és a beruházást bruttó 22.860.000 Ft összköltség mellett megvalósítja.

- Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beruházás megvalósításához szükséges bruttó 3.429.000 Ft sajáterő fedezet Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében történő biztosításáról.

- Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor	Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. pont esetében Ostorháziné dr. Kórik

Zsuzsanna jegyző