ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. szeptember 24-én tartandó nyílt ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat módosítása

Melléklet:

A előterjesztés előadója:	Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Mirkó Bernadett köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/9327-13/2020.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. sz. melléklet 18. pontja |

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2020. szeptember 24.

##### Mirkó Bernadett

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Mirkó Bernadett

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020-as évben meghirdetésre került az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat, mely III. alcéljára, mint a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” megnevezésű támogatási lehetőségre 2020. július 10-én pályázatot nyújtottunk be.

A projekt részeként, mint megvalósítási helyszín, benyújtásra került a Tiszavasvári, Szabadság tér (19 hrsz.) alatti ingatlan, mely nem önkormányzati tulajdonban van.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján nem önkormányzati tulajdonban lévő megvalósítási helyszín tulajdonosi hozzájárulás birtokában sem szerepelhet a pályázatban.

A fentiek alapján a pályázat módosítására volt szükség 2020. szeptember 11. napjáig az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, a Tiszavasvári, Szabadság tér (19 hrsz.) alatti megvalósítási helyszín kikerült a tervezett beruházásból.

A módosítás következtében a projekt költségvetése 2020. szeptember 11-én rögzítettek alapján az alábbiak szerint alakul:

A projekt összköltsége bruttó:		46 014 821 Ft

Igényelt támogatás (75%) bruttó:		34 511 116 Ft

Önkormányzati sajáterő (25%) bruttó:	11 503 705 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével a pályázat módosításáról döntést hozni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2020. szeptember 24.

Szőke Zoltán

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2020. (IX.24.) Kt. számú

határozata

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat módosítása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Kifejezi szándékát, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírás c) alcéljára 2020. július 10-én benyújtott pályázat 2020. szeptember 11-én az ebr42 önkormányzati rendszerben rögzített módosítását elfogadja, mely szerint a Tiszavasvári, Szabadság tér (19 hrsz.), mint megvalósítási helyszín a fenti megnevezésű projektből kikerül.

- A beruházás megvalósítási helyszínei az alábbiak:

4440 Tiszavasvári, Báthori utca 31. hrsz.

4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 2892 hrsz.

4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky utca 3432/1 hrsz.

- A tervezett beruházás forrásösszetételének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

A projekt összköltsége bruttó:		46 014 821 Ft

Igényelt támogatás (75%) bruttó:		34 511 116 Ft

Önkormányzati sajáterő (25%) bruttó:	11 503 705 Ft

Határidő: 2020. szeptember 24.	Felelős: Szőke Zoltán polgármester