ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 19-én tartandó rendkívüli ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		Varázsceruza Óvoda pályázatainak műszaki tartalmi módosítása

Melléklet:	-

A előterjesztés előadója:	Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Arató Atilla – ügyintéző

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/………-…../2022

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2022. május 18.

##### Arató Atilla

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Arató Atilla

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

Varázsceruza Óvoda pályázatainak műszaki tartalmi módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. május 23. napján pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 projektazonosító számú pályázatban, melyben a Varázsceruza Óvoda energetikai korszerűsítését kívánta megvalósítani. A pályázat összköltsége bruttó 113.731.780,- Ft melyből a beruházásra fordított költség bruttó 96.353.630,- Ft. A pályázatból az óvoda külső nyílászárócseréje, fűtéskorszerűsítése, tető hő és víz szigetelése, homlokzati hőszigetelése, akadálymentesítése, napelemes rendszer telepítése valósult volna meg. Az irányító hatóság döntést nem hozott a pályázatot illetően.

Az óvoda állapota folyamatosan romlott, így az épület állagmegóvása érdekében kisebb felújításokat végeztünk el az épületen saját erőből (tető hő és víz szigetelése, csoportszoba nyílászáró cseréje). Az épület állapota tovább romlott az ablakai elrothadtak, fém nyílászárói elavultak, a fűtése korszerűtlené vált, fenttartása költségessé vált.

Így 2021-ben az „Önkormányzati fejlesztése 2021” című Belügyminisztériumi pályázatra pályázatot nyújtottunk be bruttó 47.058.824,- Ft összegre. A pályázatba az alacsony támogatási keretösszegre való tekintettel, csak a legszükségesebb építési munkákat építettük bele. A nyílászáróknak a cseréjét, a fűtéskorszerűsítést illetve a keretösszeg teljes kihasználtsága végett a mosókonyha, közlekedő és tároló burkolatának a cseréjét, továbbá a javítási munkákat és tisztasági festését. A pályázatot 2021. július 06. napjával Önkormányzatunk elnyerte. Mivel a Minimanó Óvoda felújítása a 2021. év nyarán történt, így nem volt lehetőség a beruházást azonnal megkezdeni.

A 2016. évi TOP-os pályázatot előtérbe helyeztük és megtettük mindent, hogy a pályázatot elnyerjük és ezzel kiegészítve a Belügyminisztériumi pályázatot a Varázsceruza óvoda egy teljes felújításra kerüljön. A beleölt energia és erőfeszítés meghozta az eredményt 2021 decemberében megkaptuk a hírt, hogy a pályázatot sikerül megmenteni és a pályázat támogatást nyert.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a pályázatok és a megvalósult műszaki tartalom között átfedések tapasztalhatók. Ahhoz, hogy az óvodai épület megfelelően felújításra kerüljön, és a kapott támogatási összeget megfelelően felhasználjuk, műszaki tartalom módosításra van szükség, az alábbi indoklással:

Mivel a Belügyminisztériumi pályázatnak nincs előírt kötelezően megvalósítandó műszaki tartalma és a tájékoztató levelük alapján a felhívásban szereplő nem támogatható tevékenységeken kívül a műszaki tartalom egyszer módosítható a megvalósítási időszakban, így a műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítjuk. A fűtés korszerűsítése a pályázatból kikerülne és a fennmaradó költségből megvalósításra kerül a belső és külső nyílászárók cseréje, amik nem érintik az óvoda azon részeit melyek nem támogathatóak (tornaszoba, tálaló, konyhai dolgozók öltözője). Továbbá a napelemes rendszer és az épület akadálymentesítése valósulna meg ebből a pályázatból és a szükséges javítási munkák, mosókonyha, tároló és közlekedő burkolat cseréjével.

Mivel a lapos tető szigetelése megvalósult önerőből így annak elvégzése már nem szükséges, azaz a költsége a többi költségek között megoszlik. A TOP pályázatba megvalósulhat a fennmaradó (Bm pályázatban nem támogatott rész) nyílászáróknak a kicserélése, a komplett óvodai fűtéskorszerűsítés, a fűtéshez kialakítandó új gázellátása, melyhez jogszabályi követelmény a konyha szellőztetésének megfelelő kialakítása, homlokzati hőszigetelése, villámvédelem kialakítása, burkolatok cseréje, szaniterek cseréje, elektromos rendszer átalakítása. Ennek a költsége bruttó 91.694.000, Ft. A fennmaradó 4.659.630,- Ft a költségtartalék tekintettel az anyagárak nagymértékű emelkedésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben foglaltakat figyelembe véve szíveskedjen a határozat-tervezeteket elfogadni egy komfortos, biztonságosabb és gazdaságosabb fenntartású óvoda megteremtése érdekében.

Tiszavasvári, 2022. május 18.

Szőke Zoltán

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2022. (V.19.) Kt. számú

határozata

Varázsceruza Óvoda BMÖFT/6-9/2021. Iratszámú Támogatói Okirat műszaki tartalmának módosítása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Felkéri a polgármestert, hogy a módosítási igényt nyújtson be a Belügyminisztérium felé a következő tartalommal:

- Épületgépészeti munkák és a Projektmenedzsment költségsorok teljes átcsoportosítása a Szakipari munkák költségsorra.

Határidő: azonnal	Felelős: Szőke Zoltán polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2022. (V.19.) Kt. számú

határozata

Varázsceruza Óvoda TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 projektazonosító számú projekt műszaki tartalmának módosítása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Felkéri a polgármestert, hogy a módosítási igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár felé költségsorok módosítása nélkül, műszaki- szakmai tartalom vonatkozásában, az alábbiak szerint:

- az eredeti tartalomból kikerülne a napelemes rendszer, akadálymentesítés és lapostető szigetelést

- megvalósulna a homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, belső burkolat csere, villámvédelem, elektromos átalakítás, szaniterek cseréje, tisztasági festés, komplett gépészeti felújítás.

Határidő: azonnal	Felelős: Szőke Zoltán polgármester