ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2022. szeptember 29-én tartandó

rendes ülésére

#### Az előterjesztés tárgya:		Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása

Melléklet:	Támogatási szerződés

A előterjesztés előadója:	Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH/162-32/2022

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.22 pontjai |
| Szociális és Humán Bizottság | SZMSZ 5. melléklet 1.10 pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Tiszavasvári, 2022. szeptember 23.

##### Huri-Szabó Szilvia

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete a 151/2021. (XII.16.) Kt. számú határozatában döntött a TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázat benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra került, majd a jogosultsági vizsgálat és a bírálat lezárását követően 2022.08.12-én kaptuk az értesítést, miszerint támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 420.256.132 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a fejlesztendő járás járásközpontként működő Tiszavasvári gazdasági, köz- és közösségi szolgáltatások központját jelentő településközpontjában a belterületi zöld infrastruktúra és a közösségi célú infrastruktúra kialakítása, integrált fejlesztése által hozzájáruljon a lakosság és a fiatalok helyben maradásához, a gazdaságfejlesztéshez és a település környezeti állapotának javításához, ezáltal pedig az élhetőség és a vonzerő növekedéséhez.

Az egymás, valamint a korábbi és jövőben tervezett fejlesztések hatásait erősítő projektelemek a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítását, a fenntartható településszerkezet kialakítását, a társadalmi jólét növekedését is elősegítik.

A projekt tartalmának kidolgozását a partnerségi tervezés elveit figyelembe véve előzetes igényfelmérés és helyzetelemzés előzte meg. Ez alapján, továbbá a felhívás céljaihoz illeszkedve és a támogathatóságot vizsgálva került koncepcionális megtervezésre a pályázat tartalma.

A projekt során a B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések főtevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések kerülnek megvalósításra.

Az igényfelmérés, tovább a helyszíni felmérések alapján a projekt beavatkozási területe Tiszavasvári településközpontjában található, végigkísérve a város főutcájának és központi tereinek nagy részét, az adatlap megvalósítási helyszínek részében rögzített, 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok bevonásával.

A helyzetelemzés és a lakosság igényfelmérés alapján a projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra:

* Találkozások háza, mint kulturális-közösségi tér belső korszerűsítése megújuló energia felhasználás növelésével

* A kulturális-közösségi teret kiszolgáló klub kávéház kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés

* Közterületek megújítása, akadálymentes közlekedést segítő térburkolatok cseréje, kialakítása

* Zöldfelületek kialakítása, megújítása, növénytelepítés

* Utcabútorok, eszközök telepítése (pl.: köztéri padok, okospadok, hulladéktárolók, napvitorlás árnyékolók)

* Új kandeláberek kiépítése

Önállóan nem támogatható tevékenységként kerül megvalósításra:

* a nyilvánosság biztosítása.

* Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, módosítása.

A projekt fő megvalósítási helyszíne a Találkozások Háza, mely a Szabadság téren található. Az épület korszerűsítése, belső felújítása, beázások megszüntetése, igényes kiszolgáló egység kialakítása, valamint az energetikai korszerűsítés, napelemes megújuló erőforrás használat mindenképp időszerű, a kor színvonalának megfelelő és a lakosság számára is vonzó kulturális funkciót ellátó közösségi tér kialakítása érdekében.

A fejlesztés további 6 helyszínen valósul meg, ahol közterületek, parkok megújítása a cél. Ezeken a helyszíneken összesen kb. 1840 m2 burkolat kerül kialakításra, mely általában különböző felületű és színű gyalogos térburkolat, valamint összesen kb. 600 m2-nyi szintből kiemelt növényágyás kialakítása tervezett, és összesen kb. 2.300 m2-nyi szintben maradó füvesítéssel, virágágyással és cserjesorral.

A tereken kültéri padok, okospadok, hulladéktárolók, napvitorlás árnyékolók kerülnek elhelyezésre úgy, hogy az a jelenlegi megszokott használathoz és helyszíni kihelyezéshez igazodik. Ezekre a területekre gépjárművel nem lehet behajtani, a terület gyalogos forgalmú többi részét térelválasztó virágládákkal zárjuk le a gépjármű forgalom elől. Egy köztéri, akadálymentes használatra is alkalmas illemhely berendezés telepítése is megtörténik. Az érintett tereken napelemes kandeláberek kerülnek elhelyezésre.

A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2022.09.14.

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.04.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2025.09.30.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a - határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően - szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2022. 09. 23.

Szőke Zoltán

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2022. (IX.29.) Kt. számú

határozata

Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Elfogadja az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 kódszámú pályázat Támogatói Szerződésében foglaltakat a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal	Felelős: Szőke Zoltán polgármester