Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2015. (I. 22.) Kt. számú

határozata

Tájékoztató a Városi Piac 2014. évi üzemeltetéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. tiszavasvári Városi Piac  üzemeltetéséről szóló 2014. évi tájékoztatóját elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: azonnal					Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Dr. Fülöp Erik				   Badics Ildikó

polgármester					          jegyző

4/2015. (I.22.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete

„Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő  Testület!

A Városi Piac 2014. évi munkájának értékeléséhez elengedhetetlenül fontos a megelőző év második felére való visszatekintés, mivel az ott és akkor történtek alapvetően meghatározták és megváltoztatták a Piac működését.

2013. június 1-től az Önkormányzat a Kft-t bízta meg a Piac fenntartásával, annak bérleti szerződésben történő működtetésével. Az előzőekben említett 2013. második féléve azért jelentős és fontos, mert ebben az időszakban nyílt lehetőség a már több éve tervezett Piac fejlesztésre, arculatának lényeges megváltoztatására.

A Kft pályázatot nyújtott be a LEADER Egyesülethez a Piac élelmiszer és zöldség árusító részének lefedése érdekében. A pályázat eredményeként nettó 13,2 millió Ft-os uniós támogatásból megkezdődhetett a piac rekonstrukciója 2013 őszén.

Az építési engedély megszerzése, a kivitelezési tervdokumentációk elkészítése után, 2014. január első munkanapjaiban megkezdődtek a tényleges kivitelezési munkálatok.

A Piaci elárusító helyek időszakos átszervezésével és  áthelyezésével továbbra is biztosított volt a folyamatos működés, a lakosság ez irányú vásárlási igényeinek kielégítése.

Részben a kedvező időjárás – a folyamatos munkavégzés biztosítva volt a téli hónapokban – hatására, másrészről az építő által magas szinten szervezett kivitelezési, logisztikai munka eredményeként, a használatba vételhez szükséges hatóságok gyors, szakszerű munkájával 2014. áprilisában került átadásra a 353 m2 beépített terület.

Ez azt jelentette, hogy kihasználva a Piaci tevékenység holt időszakát, még a palánta szezon beindulása előtt használatba vehették az árusok a Piac területének új, fedett részét.

Mind az építési időszakban, mind a használatba vételt követően, a Piacra látogató vásárlók, piaci eladók, árusok, a város lakosai véleménye pozitív volt, néhány ellenvéleménnyel szemben, az elkészült, lefedett piactérrel kapcsolatban. Az új elárusító helyek elosztása, kijelölése nem ment konfliktusok nélkül.

A befedés során némileg csökkent az elárusító helyek folyóméterben mért hossza, így szükségessé vált az egy főre kiadható helyek nagyságának maximálása (zöldséges rész 5 m, iparcikk 15 m2). Az árusokkal „Helyhasználati (Bérleti) Szerződés”-eket kötünk, féléves időszakra, amely tartalmazza a Bérlő és a Bérbeadó jogait, kötelezettségeit.

A Tiszavasvári Őstermelők részére egy sor asztalt tartunk fenn, az alkalmi elárusítóknak nyitvatartási időben 7:00 óráig.

Összességében örömmel állapítható meg, hogy néhány hónap leforgása alatt mind a vásárlók, mind az árusok elfogadták a megváltozott helyzetet. Többen elismerően nyilatkoztak a megváltozott környezetről, a kulturált vásárlási helyszínről. Megállapítható, hogy a Piactéren döntően ki tudtuk elégíteni a Piaci árusok területi igényeit, egy-két piacnap kivételével (palánt, dinnye, koszorú árusítás időszakai) .

Jelentős erőfeszítéseket tettünk az Önkormányzattal közösen, az évekkel korábban épített, a „tóalja” felé eső butiksor tulajdoni viszonyának tisztázására, azok arculatának megváltoztatására, igen kevés eredménnyel.

A lefedett piactér esővíz elvezetését a pályázat keretében sikeresen megoldottuk.

Jelentős problémaként merül fel az iparcikk rész csapadékvíz elvezetésének hiányossága.

Az Önkormányzattal egyetértésben, az igényekhez igazodva megváltoztattuk a piac nyitvatartási rendjét.

A korábbi keddi nyitva tartást az érintettek- eladók, vásárlók –  érdektelensége miatt megszüntettük, így jelenleg vasárnap és csütörtökön 5:00 – 12:00 között tart nyitva a Városi Piac.

Augusztustól bevezetésre került minden hónap második szombatján tartandó „Kacabajka” elnevezésű használt cikkek piaca.

A Piac felügyelői munkakört 1 fő heti 20 órás munkaidőben látja el, vasárnaponként +1 főt „egyszerűsített foglalkoztatás” keretében alkalmazunk 8 órás munkaidőben.

A bérleti díjak, napi helypénzek - számla, nyugta ellenében - folyamatosan fizetésre és beszedésre kerülnek, az eladók fizetési morálja jó.

Előttünk álló feladatok:

-     Forrás lehetőséget kell keresni – pályázat – az iparcikk terület esővíz elvezetési problémájának a megoldására, mert ez olyan volumenű, hogy a Kft saját erőből nem tudja finanszírozni.

-     Rövid távú feladat – tavasz kezdetéig – kerékpár tároló helyek számának bővítése, mert a Piaccal szemben lakók jogos észrevétele, hogy kerítésüket használják erre a célra. A kerékpár tárolók helyének kijelöléséhez szakember segítségét kérjük a Városi Kincstár vezetésétől.

-     Céljaink között szerepel továbbra is a régi butiksoron tapasztalható áldatlan állapotok megszüntetése. Ebben a munkában továbbra is kérjük, és várjuk az Önkormányzat segítségét.

Tiszavasvári, 2014.12.16.

Tisztelettel:

Gáll Antalné s.k.

Ügyvezető”