Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

64/2016. (II.25.) Kt. számú

határozata

a 2016. évi közmunka programok jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a 2016. évi közmunka programok jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

1.) A 2016. évi közmunka programokat a határozat melléklete szerinti adattartalommal elfogadja és jóváhagyja.

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben év közben lehetőség nyílik új közmunka program elemekre pályázni, úgy az igényt nyújtsa be, melyről utólag tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal     						  Felelős: Dr. Fülöp Erik

polgármester

Dr. Fülöp Erik						Badics Ildikó

polgármester						    jegyző

- melléklet a 64/2016. (II.25.) Kt. határozathoz

Városi Kincstár Tiszavasvári

4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.

Bankszámlaszám: 11744144-15445964

#### Adószám: 15445964-2-15

#### E-mail: postmaster@varosikincstar.t-online.hu

#### Iktatószám:	153/2016.				         Telefon: 42-520-052, 520-053

Tájékoztató 2016. évi startmunka programokról

Tiszavasvári Város Önkormányzatának a korábbi évekhez hasonlóan 2016. évben is lehetősége van startmunka programokat indítani, ebben közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához illetve eszközbeszerzéshez támogatást igényelni.

A 2016. évi tervek első variációit 2015. év októberében nyújtottuk be a Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részére.

Ezt követően több egyeztetés után végül 2016. február 2-án egy egyeztető tárgyalás zajlott az alábbi szereplők részvételével, melyen megtárgyalásra került az Önkormányzat igénye:

dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári Város Polgármestere,

Krasznainé dr. Csikós Magdolna, Tiszavasvári Városi Kincstár vezetője,

Császár József, Tiszavasvári Város Önkormányzati képviselője,

dr. Hosszú József SZSZBMKH Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője,

Treszkai József SZSZBMKH Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője,

Bulátkó Attila, SZSZBMKH Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály vezetője,

Lipők Csilla jegyzőkönyvvezető

Ezt követő héten kellett véglegesíteni a támogatási igényt a tárgyaláson megbeszéltek alapján az ehhez kapcsolódó program webes felületén.

Ezek alapján 2016. évben 5 program indítását tervezzük március 1-jétől: belvízelvezetés projekt, helyi sajátosságokra épülő program, illegális szemétlerakás felszámolása projekt, közút projekt, mezőgazdasági projekt.

Az egyes programok leírásai a következők:

Belvízelvezetés projekt:

A település belvízelvezető rendszerének folyamatos karbantartása, az ároktakarítások, csapadékelvezetők tisztítása, rácsok, csatornafedelek cseréje kiemelten fontos önkormányzati feladat. A korábbi évekhez hasonlóan tervezzük 50 km hosszan belvízelvezető árkok takarítását. Tervezzük továbbá csapadékelvezető rácsok és csatornafedelek készítését szükség szerint 2 fő szakmunkással. A közút programhoz kapcsolódva a következő utcákon tervezzük az árkok takarítását: Akác út, Bacsó B u, Csillag u, Dobó I u, Egység út, Február 1 u., Gárdonyi Géza u., Honfoglalás u., Lónyai u., Nagy s. u., Salétromkert u, Szabolcska M. u. Szent I. u. Víg u, Víz u,. Ezen felül külterületi árkok tisztítása pl. Sopron út és környéke. Tervezzük kb. 20 db csatornafedél, és 20 db rács cseréjét a programban, illetve az árkok mentén zöldhulladék eltávolítását 200 m3 mennyiségben. Az árkok menti terület kaszálása, fűnyírás szintén nagyon fontos állandó karbantartási feladat. A program megvalósításához további fűkasza beszerzését tervezzük egyrészt a kapacitás bővülés miatt, illetve a meglévők a folyamatos használat során elhasználódnak.

Helyi sajátosságokra épülő program:

A program során tervezzük betonelemek gyártását a korábbi évekhez hasonlóan, jelenleg egy 15 fős brigáddal, és 1 brigádvezetővel október 31-ig. Tervezzük szakmunkás munkaerővel virágládák, hulladékgyűjtő edények készítését, valamint a város közterületein filagóriák felújítását, 500 db utcai házszám tábla készítését faanyagból. Ez szintén egy 10 fős brigád lenne, 2017.02.28-ig foglalkoztatva. Továbbra is terv a komposztálás a városban keletkező zöldhulladékokból, melynek a helyét a Soproni útra tervezzük. Ezt egy 10 fős brigáddal tervezzük és egy brigádvezetővel október 31-ig.

Illegális szemétlerakás felszámolása projekt:

Önkormányzatunk tervezi folytatni az illegális hulladéklerakók felszámolását, melyet önerőből nem tudna megoldani. Sajnos az üdülőterületen, a Széles, Keskeny úton, a Sportcsarnok meletti területen, illetve a város több pontján is jelentős mennyiségű illegális hulladék kerül kihelyezésre a lakosok részéről, melyeket közmunkásokkal megpróbálunk folyamatosan eltakaríttatni, és elszállítani a fertőzések elkerülése miatt is. A megtisztítandó terület nagyságát 5500 m2-re, az összegyűjtendő hulladék mennyiségét kb. 315 m3-re becsüljük. Az illegális hulladékok összeszedését, azok gyűjtőkonténerekben történő elhelyezését meg tudjuk oldani közfoglalkoztatottakkal, de annak elszállítását saját gépjárművel nem tudjuk elvégezni, ezért a konténerszállítás költségét az egyéb költségek között szerepeltetjük.

Közút projekt:

A települési közúthálózat rendbetételét, útpadkák javítását az előző évekhez hasonlóan 55 km hosszan tervezzük a még javításra váró útszakaszokon. Ezen feladatot kiegészítjük az utak melletti területek takarításával, bozótvágással, kaszálással, útra hajló ágak lenyesésével. A programban tervezzük még járdajavítást is a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat közfoglalkoztatottai által gyártott járdalapok lerakásával kb. 3 km hosszúságban az alábbi utcákban: Akác út, Bacsó B út, Bajcsy-Zs u., Gorkij út, Lónyai u., Munka út, Nagy S út, Szent I. u., Víz út. Az útpadka javítását a következő utcákban tervezzük, ami egyben a belvíz projekt ároktakarítási utcái is: Akác út, Bacsó B u, Csillag u, Dobó I u, Egység út, Február 1 u., Gárdonyi Géza u. , Honfoglalás u., Lónyai u., Nagy s. u. , Salétromkert u, Szabolcska M. u. Szent I. u. Víg u, Víz u. A beszerezni kívánt emelőkosár segítségével ágvágást végeznénk, így megelőzhetnénk a balesetveszélyeket, illetve elvégezhetnénk a magasabb fák szükséges metszését is a közutak mellett. A program végrehajtásával kb 10.000.000 Ft megtakarítással számolunk, hiszen ezt a feladatot nem kell vállalkozótól megrendelni, hanem az önkormányzat saját dolgozóival elvégeztetheti. A korábbi programban vásárolt ágaprító géppel továbbra is végeznénk a zöldhulladékok (a kitermelt zöldhulladék mennyiségét 300 m3-re becsüljük) aprítékolását, melyet komposztáláshoz használnánk fel, ami egy másik önkormányzati program része.

Mezőgazdasági projekt:

A mezőgazdasági programunk több részből áll össze: sertéstartás a Vasvári P. úti telephelyen,, növénytermesztés a Sopron úti önkormányzati földterületeken. 30 ha területen búza, 10 ha területen árpa termesztését tervezzük, melyet a sertések takarmányozásánál tudunk hasznosítani. Zöldségtermesztés, elsősorban konyhakerti növények termesztése (paradicsom, paprika, uborka) 0,4 ha területen folytatnák, illetve a parkokba kiültetendő virágok nevelését, ültetését is ebben a programban szeretnénk megvalósítani. Az állattartásban sertések tartását tervezzük továbbra is. Szeretnénk egy 500 m2-es fóliasátrat vásárolni, mert a jelenleg általunk használt sátor kevésnek bizonyul, és a termelés bővítését tervezzük. A jelenleg meglévő sátor már fűtött fólia, így a téli időszakban is biztosítana munkát közfoglalkoztatottjainknak. Tervezzük azonban a következő sátor fűtésének a kialakítását is. Az egyéb költségek között tervezzük állatorvosi díjat, lucerna vágását, bálázását, mert ezeket a feladatokat közfoglalkoztatottak nem tudják ellátni. A program végére 3.000.000 Ft árbevételt remélünk, illetve a saját konyhán történő felhasználás révén 8.000.000 megtakarítással számolunk. A 2015. évben realizált árbevételt - 3.000.000 Ft-ot - ebbe a közfoglalkoztatási programba kívánjuk visszaforgatni, teljes összegben a Sopron úti telephelyen egy épület építésére kívánjuk fordítani, melyben zöldségtároló, zöldségfeldolgozó, hűtőkamra, kézműves műhely, illetve szociális helyiségek (WC, öltöző) kerülnének kialakításra.

Az egyes programok részletes bér és dologi igényeit a mellékelt táblázatok tartalmazzák. Az igényünk még véglegesen nem került elfogadásra a Belügyminisztérium által, hatósági szerződése az Önkormányzatnak a programokra még nincs.

Tiszavasvári, 2016. február 19.

Krasznainé dr. Csikós Magdolna

intézményvezető